|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **הסיכון** | **חומרת ההשפעה על הפרויקט** | **הסבירות**  **שהסיכון**  **יתממש** | **אילו צעדים בוצעו להנמכת הסיכון** | **התמודדות אם הסיכון יתרחש** |
| **1.** | **לא נסים את הפרויקט עד סוף הסמסטר** | **3** | **1** | **נסדר לוח זמנים הגיוני מראש וחלוקת תפקידים הגיונית.** | **נגביר את שעות העבודה על הפרויקט.** |
| **2.** | **חוסר שביעות רצון של הלקוח** | **2** | **1** | **עקביות לגבי דרישות ורצונות הלקוח נשתדל תמיד לעדכן את הלקוח בכול שלב ולבדאות שאכן אנו עוקבים אחר דרישותיו** | **נשתדל להגיה אתו לעמק השווה.** |
| **3.** | **חוסר אבטחה של מערכת התשלומים .** | **2** | **1** | **נשתמש במערכת התשלומים חיצונית וידועה ברמת אבטחה גבוהה.** | **נבדוק מול המערכת שבה אנו משתמשים מה הבעיה** |
| **4.** | **נתונים לא ישמרו נכון/לא יתעדכנו נכון DB.** | **3** | **2** | **ביצועה בדיקות מקיפות לכל האופציות הקימות ותכנון מדויק לצורת שמירת הנתונים** | **ניטפל בבעיה מידת**  **ולאחר הטיפול נבצעה שוב פעם בדיקות מקיפות .** |
| **5.** | **הלקוח ישנה את הדרישות** | **3** | **3** | **אחרי שנוודא עם הלקוח את כל הדרישות, נסביר לו** | **יהיה באפשרותנו לשנות נסביר ללקוח שזממנו קצר, שביצענו את הפרויקט כפי שסוכם בדרישות, שדאגנו לוודא שהן נכונות ומוסכמות עליו, ועל כן אין לנו אפשרות לעמוד בדרישות החדשות.** |
| **6** | **אתר לא נוח/מסובך למשתמש.** | **3** | **2** | **ביצועה חקר נרחב על נשא זה .וכן התייעצות עם גורמים חיצונים.** | **נבצעה שינוים מהירים על מנת להגיע לממשק נוח ככול האפשר** |